# 备件管理系统项目进度说明书（重写版）

## 一、项目概述

本项目面向制丝生产现场，建设“电气 + 机械”双模块一体化备件管理平台，覆盖登录认证、备件台账、库存记录、领用归还、操作审计、报表统计、用户权限等核心业务。系统已完成工厂环境部署，支持在二级目录路径下通过企业内网/新媒体代理访问。

当前部署访问路径为：

- 外网代理：`https://yxcf-yzyy.ynzy-tobacco.com/zs2sbgl/`

- 内网直连：`http://172.24.69.125:8080/zs2sbgl/`

## 二、建设目标与实施范围

### 2.1 建设目标

- 建立统一、可追溯的备件数据台账，减少手工管理成本。

- 打通“入库-领用-归还-库存变化-统计分析”的业务闭环。

- 通过模块化权限体系实现电气、机械分域管理，降低越权与误操作风险。

- 在工厂受限网络环境下，提供可离线更新、可持续迭代的部署方案。

### 2.2 实施范围

- 业务模块：电气备件、机械备件、领用归还、库存管理、操作日志、统计报表。

- 平台能力：账号体系、角色权限、企业微信登录、SSO 单点登录。

- 运行环境：Docker Compose 编排，Nginx 代理，MySQL + Redis + MinIO。

## 三、系统技术架构（结合当前代码）

### 3.1 前端架构

- 技术栈：Vue 3 + TypeScript + Vite + Pinia + Vue Router + Element Plus + ECharts。

- 核心路由：

- 电气：`/electrical/*`

- 机械：`/mechanical/*`

- 登录与认证：`/login`、`/sso/callback`、`/wechat-login`

- 核心页面：

- 备件列表：`SparePartList`、`MechanicalSparePartList`

- 领用页面：`SparePartRequisition`、`MechanicalSparePartRequisition`

- 库存管理：`InventoryView`

- 报表统计：`ReportsView`

- 用户管理：`UserManage`

- 操作记录：`OperationLogView`

### 3.2 后端架构

- 技术栈：FastAPI + SQLAlchemy + Pydantic + Uvicorn。

- 核心接口模块：

- `spare_parts`（电气）

- `mechanical_spare_parts`（机械）

- `inventory`（库存）

- `operation_logs`（操作记录）

- `users`（用户）

- `auth` / `sso` / `wechat`（认证）

- `reports`（统计）

- 核心数据模型：

- 备件主数据（电气/机械）

- 领用与归还日志

- 入库与管理出库日志

- 通用操作日志（审计）

- 用户与权限模型（含 scopes 与扩展权限字段）

### 3.3 部署架构

- 容器服务：`fastapi`、`mysql`、`redis`、`minio`、`nginx`、`frontend-dev`、`django-admin`。

- 部署特点：

- 支持 `frontend/dist` 静态发布（工厂无外网场景）。

- 支持 `/zs2sbgl/` 二级目录路径。

- 支持 WebSocket 转发用于多端数据刷新。

## 四、阶段性建设进展

### 阶段 1：基础平台与单模块闭环（已完成）

- 完成账号登录、用户注册、基础权限控制。

- 完成电气备件主数据管理（增删改查、图片、批量导入/导出）。

- 完成电气领用、归还、库存变化记录，形成业务闭环。

- 完成库存记录与操作日志查询页面。

### 阶段 2：机械模块并行扩展（已完成）

- 新增机械备件全流程（列表、领用、归还、库存、报表）。

- 实现电气与机械模块化路由和菜单隔离。

- 完成双模块统一用户体系与角色权限复用。

### 阶段 3：权限架构与认证增强（已完成）

- 完成模块级权限能力扩展（管理员/领用员/只读等分级）。

- 支持企业微信登录与 SSO 单点登录。

- 用户模型新增扩展字段（如 `permissions`、`sso_user_id` 等），支持后续权限细化。

### 阶段 4：工厂部署与代理适配（已完成）

- 完成工厂新媒体代理适配（`/zs2sbgl/`）。

- Nginx 完成静态优先与开发回退双模式支持。

- 支持工厂无外网离线发版流程（前端离线构建 + 定向文件覆盖）。

### 阶段 5：稳定性与体验优化（持续进行）

- 对领用接口异常场景增强排查信息（请求标识、日志定位）。

- 完成领用筛选链路修复（存放地参数从前端到后端全链路打通）。

- 优化移动端消息提示停留策略，避免操作按钮被长时间遮挡。

## 五、当前版本能力清单（上线可用）

- 登录认证：账号密码登录、Token 登录、企业微信与 SSO 登录。

- 备件管理：电气与机械双模块、图片管理、批量导入导出。

- 领用归还：支持领用原因、使用地点、归还余量控制与日志追踪。

- 库存管理：可按时间与事件类型追溯库存变动。

- 统计报表：按品牌、适用机型等维度进行统计展示。

- 用户管理：用户创建、审批、角色分配、模块权限配置。

- 审计追踪：操作日志与业务日志并行保留，支持问题回溯。

## 六、近期关键优化（基于当前代码状态）

### 6.1 领用页面筛选优化

- 问题：两个领用页面“存放地筛选”前端有下拉，但后端领用查询接口未完整接收/传递该参数。

- 处理：已在电气与机械领用查询链路补齐 `storage_location` 参数传递。

- 结果：点击“存放地”筛选后可正确返回过滤数据。

### 6.2 移动端消息提示优化

- 问题：登录成功提示在移动端页面停留过长，遮挡关键按钮。

- 处理：

- 登录成功消息显示时机调整为“路由跳转前”。

- 全局消息时长下调（移动端进一步缩短）。

- 结果：提示短停留后自动消失，按钮可及时点击，交互连续性提升。

## 七、工厂部署现状与运维建议

### 7.1 现状

- 已具备工厂代理访问能力，支持 `/zs2sbgl/` 二级目录。

- 已形成离线更新文档与操作步骤，可按“定向文件覆盖 + 容器重启”实施版本更新。

### 7.2 运维建议

- 前端发布以静态 `dist` 为准，避免生产依赖开发模式资源路径。

- 每次升级后重点验证：

- 登录与 SSO 回调

- 领用/归还接口

- WebSocket 实时刷新

- 库存与操作日志查询

- 关键配置变更后使用 `docker compose up -d` 触发容器重建，确保 `.env` 生效。

## 八、安全体系建设与当前状态

### 8.1 身份认证与账号安全

- 系统支持账号密码登录、Token 登录、企业微信登录、SSO 单点登录，降低单一登录方式失效风险。

- 后端通过统一认证接口与依赖注入校验当前用户身份，未授权请求直接拒绝访问。

- 用户模型已扩展认证与权限相关字段（如 `token_version`、`permissions`、`sso_user_id`），为会话控制与后续安全策略预留能力。

### 8.2 权限隔离与最小权限控制

- 已实现电气与机械双模块权限隔离，页面菜单、路由访问、接口调用按用户权限范围控制。

- 角色能力按管理员、领用员、只读等分级，避免“全员高权限”导致的误操作与越权风险。

- 前端路由守卫与后端接口校验共同生效，防止仅通过前端隐藏造成的“可见性安全”问题。

### 8.3 数据审计与可追溯能力

- 关键业务动作（领用、归还、入库、管理出库、用户管理变更等）均有日志记录。

- 建立“业务日志 + 操作日志”双轨审计机制，支持按时间、人员、事件类型回溯。

- 接口异常链路中已引入请求标识辅助定位，提高问题追踪与责任界定效率。

### 8.4 接口与数据安全

- 后端对关键入参进行类型与业务规则校验（如数量、范围、必填字段），减少非法数据进入核心链路。

- 对库存类接口增加余额与约束判断，避免负库存、超额归还等异常业务写入。

- 生产环境可通过配置关闭调试模式，避免过度日志暴露内部实现细节。

### 8.5 部署与运维安全

- 工厂场景采用静态 `dist` + 容器化部署，减少生产环境临时构建与依赖漂移风险。

- 通过二级目录代理、Nginx 转发规则与 WebSocket 配置统一管控外部访问入口。

- 离线更新流程支持“定向文件覆盖 + 备份回滚”，降低错误更新对生产系统的影响面。

### 8.6 安全改进计划

- 增强高风险操作告警与异常行为监控（如短时高频失败登录、异常批量操作）。

- 推进敏感配置分级管理与定期轮换（如密钥、客户端密钥、访问凭证）。

- 完善安全检查清单（部署前、发布后、月度巡检），形成制度化闭环。

## 九、当前风险与改进计划

### 9.1 风险点

- 工厂环境网络与代理配置差异可能导致 WebSocket 或回调链路偶发异常。

- 早期数据库表结构在新增字段后需要持续兼容校验。

### 9.2 下一阶段计划

- 继续完善异常监控与日志追踪能力，缩短故障定位时间。

- 优化移动端交互一致性（弹窗、消息、筛选操作路径）。

- 推进报表维度扩展与导出能力优化，提升管理决策支持能力。

- 形成标准化离线发版模板与版本台账，降低工厂运维操作风险。

## 十、结论

项目已完成从“单模块功能实现”到“双模块、可部署、可运维、可持续扩展”阶段的转变，当前已具备工厂生产环境持续运行条件。下一阶段将围绕稳定性、可观测性与用户体验进行精细化优化，确保系统在生产场景中长期可靠运行。